# 项目工作小结报告

GitHub Pages 技术博客搭建与 HTML 技术报告迁移

仓库地址：https://github.com/cjj197581/Test-Github-Blog

线上地址：https://cjj197581.github.io/Test-Github-Blog/

完成日期：2026 年 6 月 6 日

作者：CJJ

# 目录

（请在 Word 中右键此处 → 更新域 以生成目录）

# 一、项目背景与目标

## 1.1 项目动机

作者希望在 GitHub 上建立个人技术博客，以 Markdown 方式每日发表技术文章。内容要求支持 LaTeX 数学公式（行内公式与块级公式）和图片嵌入（截图、示意图、数据图表），通过日积月累构建庞大的博客文集。

同时，作者已有一份完成度较高的技术论证报告——《泡沫中空镀膜金属球标校气象雷达——开题论证报告 V4.0》（约 2.8MB 的自包含 HTML 文件），希望将其转换为博客文章上线发布。

## 1.2 预期成果

搭建可用的 GitHub Pages 博客站点，支持公式和图片

将 HTML 技术报告成功转换为博客文章

形成可复用的工作流程，后续可快速发布新文章

# 二、技术选型分析

## 2.1 平台选择：GitHub Pages

GitHub Pages 是 GitHub 提供的免费静态网站托管服务。核心优势：零成本（免费托管，无需服务器或域名）、推送即部署（代码 push 后自动构建发布）、版本控制（所有文章纳入 Git 管理）、全球 CDN（自带加速）。

## 2.2 静态站点生成器：Jekyll

Jekyll 是 GitHub Pages 原生支持的静态站点生成器。GitHub Pages 内置 Jekyll 构建环境，推送源码后自动编译；Markdown 文件原生渲染，通过 Front Matter 管理元数据；支持 Liquid 模板语法，可自定义布局。

## 2.3 数学公式渲染：MathJax 3

MathJax 是业界标准的浏览器端 LaTeX 渲染引擎。通过 CDN 引入，无需本地安装；支持 $...$（行内）和 $$...$$（块级）语法；与 Markdown 兼容良好，在代码块和纯文本中自动跳过。

## 2.4 技术选型总览

| 组件 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 托管平台 | GitHub Pages | 免费、推送即部署、无需 CI 配置 |
| 静态站点 | Jekyll | GitHub Pages 原生支持，Markdown 零配置 |
| 数学公式 | MathJax 3 (CDN) | 支持 $...$ 和 $$...$$，配置简单 |
| 主题 | Minima (默认) | 开箱即用，可通过自定义布局覆盖 |
| 样式 | 手写 SCSS | 轻量级自定义，无需完整 CSS 框架 |

# 三、实施过程详述

## 3.1 第一阶段：博客基础搭建

提交记录：commit 9260edd — "Initial blog setup with Jekyll + MathJax"

创建了完整的 Jekyll 站点骨架，共 10 个文件：

Test-Github-Blog/
├── _config.yml                  # Jekyll 站点配置
├── Gemfile                       # Ruby 依赖声明
├── .gitignore                    # Git 忽略规则
├── README.md                     # 项目说明
├── _layouts/
│   └── default.html              # 自定义布局（MathJax 注入点）
├── _posts/
│   └── 2026-06-06-welcome.md     # 示例文章
├── index.md                      # 首页（文章列表）
├── about.md                      # 关于页面
└── assets/
    ├── css/style.scss             # 自定义样式
    └── images/sample.svg          # 示例图片

### 关键实现细节

MathJax 3 集成：在 _layouts/default.html 的 <head> 中通过 <script> 配置 inlineMath 和 displayMath 参数，使 Markdown 中可直接书写 LaTeX 公式。关键配置项 skipHtmlTags 确保代码块内的 $ 不会被误解析为公式分隔符。

首页文章列表：使用 Jekyll Liquid 模板 {% for post in site.posts %} 自动遍历所有文章，按日期倒序排列，生成带日期的链接列表。

自定义样式：采用 SCSS 嵌套语法，设计响应式单栏布局（max-width 800px），支持暗色侧边栏导航、白色卡片式内容区域、callout 提示框等。

## 3.2 第二阶段：HTML 技术报告转换

提交记录：commit 38e19eb — "Add radar calibration balloon research report as blog post"

将《泡沫中空镀膜金属球标校气象雷达——开题论证报告 V4.0》从自包含 HTML 文件转换为 Jekyll Markdown 博客文章。

### 源文件特征

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文件名 | 泡沫中空镀膜金属球标校气象雷达——开题论证报告_V4.html |
| 文件大小 | 2,931,399 字节（约 2.8 MB） |
| 总行数 | 1,191 行 |
| 结构 | 单文件自包含 HTML |
| 样式 | 内嵌 CSS（约 60 行） |
| 公式引擎 | KaTeX（完整库代码内嵌） |
| 图片 | 5 张 PNG，以 base64 编码内嵌 |
| 内容规模 | 10 章正文 + 4 个附录 + 参考文献 |

### 转换工具

Python 脚本（convert_report_v2.py），最终版约 220 行，实现六步转换流水线：

Step 1: 提取图片 — 正则匹配 base64，写入 PNG 文件，替换为占位符

Step 2: 提取正文 — 深度计数器定位 <div class="main"> 匹配闭合标签

Step 3: HTML→Markdown — 标题、表格、Callout、KaTeX 逐一映射

Step 4: 清理标签 — 移除所有 <...> 标签和 HTML 注释

Step 5: 实体解码 — unescape() 转换 HTML 实体为 Unicode 字符

Step 6: 格式整理 — 去除空白行冗余，清理残留，生成最终 .md 文件

# 四、关键技术难点与解决方案

## 4.1 Base64 图片提取

难度：★★☆☆☆

5 张技术图表以 base64 编码嵌入 HTML 的 <img src="data:image/png;base64,..."> 标签中，每张 base64 字符串长度在 170,000–325,000 字符之间。使用 Python 正则匹配提取 → base64 解码 → 写入 assets/images/ 目录 → 替换为 Jekyll relative_url 格式的 Markdown 图片引用。成功提取 5 张 PNG 图片，总大小约 827 KB。

## 4.2 嵌套 DIV 内容提取

难度：★★★☆☆

正文内容位于 <div class="main"> 内，但该 div 包含大量嵌套子 div。使用正则 <div class="main">(.*?)</div> 的非贪婪匹配会在遇到第一个内部 </div> 时就停止。

解决方案：改用深度计数器逐字符扫描。遇 <div 时深度 +1，遇 </div> 时深度 -1。当深度回到 0 时，找到目标闭合标签。这种方法精确可靠，不受嵌套层数影响。

## 4.3 HTML 实体解码与标签清理的顺序 Bug（最关键）

难度：★★★★★

这是本次项目中最隐蔽、影响最大的 bug。经过数轮调试才发现根因：

问题链条：文本中有"重量控制在 < 2 kg"，其中 < 在原始 HTML 中是 &lt; → html.unescape() 将 &lt; 解码为 < → 后续 <[^>]+> 标签清理将 < 2 kg 整体视为"HTML 标签"删除 → 更严重的是 < 与远端的 > 配对形成跨越数百字符的"假标签"，吞噬了 4 张图片的引用代码。

通过编写专用调试脚本 debug_conversion.py，在每个转换步骤后追踪图片占位符的存活情况，精确定位到"final tag removal"步骤时图片从 5 张骤减到 1 张。

核心教训：HTML 实体解码必须放在所有标签清理操作之后执行。

## 4.4 KaTeX 数学公式恢复

难度：★★★★☆

原始 HTML 使用 KaTeX 渲染数学公式。KaTeX 将 LaTeX 源码解析后生成纯展示性的 HTML 元素树（span 元素带 mord、mbin 等样式类），原始 LaTeX 看似已丢失。

关键发现：KaTeX 在生成展示性 HTML 的同时，会将原始 LaTeX 源码保留在 <annotation encoding="application/x-tex"> 元素中。通过正则提取这些 annotation 元素并包裹为 $...$ 格式，即可恢复为 MathJax 兼容的公式。

## 4.5 HTML 语义元素到 Markdown 的映射

难度：★★★☆☆

原始 HTML 使用了丰富的语义元素，需要逐一映射为 Markdown 等价形式。以下是映射关系表：

| HTML 元素 | Markdown 映射 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| <h2> ~ <h4> | ## ~ #### | 标题层级降一级（h1 用于 frontmatter） |
| <div class="callout info"> | > **ℹ️ INFO:** ... | 提取 class 决定图标和标签 |
| <div class="callout warn"> | > **⚠️ WARN:** ... | 警告类提示 |
| <div class="callout danger"> | > **🔴 DANGER:** ... | 危险/关键提示 |
| <div class="callout ok"> | > **✅ OK:** ... | 结论/建议 |
| <table> | GFM 管道表格 | 需处理表头分隔行 |
| <span class="tag tag-new"> | *[新增]* | 版本标记 |
| <span class="tag tag-expand"> | *[大幅扩充]* | 内容标记 |

# 五、项目产出清单

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置 | _config.yml, Gemfile, .gitignore | Jekyll 站点配置、Ruby 依赖、Git 忽略规则 |
| 布局模板 | _layouts/default.html | 全站布局 + MathJax 3 CDN 注入 |
| 页面 | index.md, about.md | 首页（文章列表）、关于页 |
| 样式 | assets/css/style.scss | 自定义 SCSS 样式（约 2.5 KB） |
| 文章 | _posts/2026-06-06-welcome.md | 示例文章（66 行，演示公式+图片+代码+表格） |
| 文章 | _posts/2026-06-06-radar-calibration-balloon.md | 技术报告文章（875 行，10 章 + 4 附录） |
| 图片 | assets/images/sample.svg | 示例图片 |
| 图片 | balloon-report-fig1~5.png | 5 张技术图表（共约 827 KB） |
| 文档 | README.md | 仓库说明与使用指南 |
| 合计 | 16 个文件 | 项目总大小约 899 KB |

# 六、经验总结与教训

## 6.1 成功经验

1. 从最小可行产品开始

先搭建能工作的 hello-world 博客（welcome 文章），验证 Jekyll + MathJax 的核心链路。确认公式渲染、图片加载、首页列表均正常工作后，再接入复杂的报告内容。"先验证再扩展"的策略避免了在复杂内容卡住时还要回退排查基础架构。

2. 分阶段提交

基础搭建和报告转换分成两次独立 commit。如果报告转换出现问题，可以精确回滚到基础搭建状态，而不影响已完成的博客骨架。

3. 转换流程脚本化

将 HTML→Markdown 的转换逻辑写成 Python 脚本而非手动操作。好处：可重复执行（调试时反复运行，每次从头开始，状态干净）；可逐步优化（每次修改一行逻辑重新运行即可看到效果）；可复用（后续有类似的 HTML 文档转换需求时，修改输入路径即可）。

4. 专用调试脚本

遇到图片丢失的 bug 时，没有盲目猜测，而是写了 debug_conversion.py 在每个转换步骤后追踪图片占位符的存活状态，精确定位到具体步骤。这种"逐步骤插桩调试"的思路是定位复杂数据流 bug 的最有效方法。

5. 充分利用 GitHub 原生生态

完全依赖 GitHub Pages 内置的 Jekyll 构建流程，没有引入额外的 CI/CD 工具或第三方托管平台。GitHub 自动处理 SSL 证书、CDN 分发、Jekyll 构建等所有基础设施，零维护成本。

## 6.2 教训与避坑指南

教训 1：HTML 实体解码的时机（最重要）

错误做法：先 unescape() 再清理标签 → &lt; 变 < 产生假标签。正确做法：先清理标签再 unescape() → 真实标签先被移除，实体安全解码。适用于任何涉及 HTML→纯文本转换的工程。

教训 2：正则表达式的边界

正则不适合解析嵌套结构（HTML/XML/JSON）。对于嵌套匹配，应使用深度计数器逐字符扫描。正则仅可用于扁平结构的转换（如单层标签替换）。

教训 3：渲染输出的不可逆性

KaTeX/MathJax 的 HTML 输出是纯展示性的，无法还原为 LaTeX。转换时必须依赖原始 LaTeX 源码或 <annotation> 后备。在设计自包含 HTML 文档时，应考虑保留原始数据源。

教训 4：大文件的处理策略

2.8MB 文件无法一次性传给 Read 工具（token 限制）。应先用 grep 提取文档结构（章节标题、图片位置），再分块读取关键区域。转换过程中避免在内存中多次复制大字符串。

## 6.3 可复用的工作流程

后续发布新博客文章的标准流程：

# 1. 创建文章
cp _posts/_template.md _posts/YYYY-MM-DD-title.md
# 编辑文章内容

# 2. 添加图片（如有）
cp my-image.png assets/images/

# 3. 本地测试（需 Ruby 环境）
bundle exec jekyll serve

# 4. 发布
git add _posts/ assets/images/
git commit -m "Add new post: title"
git push

# 七、部署与发布

## 7.1 Git 操作记录

# 初始化
git init
git add .
git commit -m "Initial blog setup with Jekyll + MathJax"

# 关联远程仓库
git remote add origin https://github.com/cjj197581/Test-Github-Blog.git
git branch -M main
git push -u origin main

# 第二次提交（报告文章）
git add _posts/ assets/images/
git commit -m "Add radar calibration balloon research report"
git push

提交历史：

38e19eb — Add radar calibration balloon research report as blog post

9260edd — Initial blog setup with Jekyll + MathJax

## 7.2 GitHub Pages 配置

在仓库 Settings → Pages 中，Source 选择 Deploy from a branch，Branch 选择 main / (root)。GitHub Actions 自动构建，约 1–2 分钟完成部署。

## 7.3 验证结果

✅ 首页正确列出所有文章（按日期倒序）

✅ 数学公式渲染正常（行内和块级 LaTeX 均可正常显示）

✅ 5 张技术图表加载正常

✅ 表格、引用块、代码块、列表格式正确

✅ 响应式布局在移动端和桌面端均正常

# 八、后续扩展规划

| 优先级 | 功能 | 预计工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 文章分类/标签系统 | 2h | 在 _config.yml 中配置 collections |
| P1 | RSS 订阅 | 0.5h | 添加 jekyll-feed 插件 |
| P2 | 评论系统 (Giscus) | 1h | 基于 GitHub Discussions |
| P2 | 全文搜索 | 2h | Lunr.js 客户端搜索 |
| P3 | 自动化文章模板 | 1h | Shell/Python 脚本一键创建 |
| P3 | SEO 优化 | 1h | 添加 meta 标签、sitemap |
| P4 | 自定义域名 | 视情况 | 购买域名 + DNS 配置 |

# 九、结语

本次项目从零开始，在约 4 小时内完成了从博客搭建到复杂技术报告迁移的全流程。核心成果包括：

一个可用的 GitHub Pages 技术博客，支持 Markdown + MathJax 公式 + 图片

一篇完整的技术论证报告文章（10 章 + 4 附录，约 875 行 Markdown）

一套 HTML→Markdown 转换方法论，积累了嵌套解析、实体处理、公式提取等方面的工程经验

两份总结报告（Markdown + Word 格式），记录完整的技术细节和经验教训

项目验证了"GitHub Pages + Jekyll + MathJax"的技术栈在技术博客场景下的完整可行性，为后续持续产出技术文章奠定了坚实的基础。

——

报告生成日期：2026 年 6 月 6 日

作者：CJJ

项目仓库：https://github.com/cjj197581/Test-Github-Blog